# RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG – FOODNOW

## 1. Mục tiêu bài tập

- Sử dụng mô hình INVEST để phát hiện các vấn đề trong User Story.

- Sửa các User Story chưa đạt yêu cầu, đồng thời phân rã Story lớn thành các Story nhỏ hơn theo cấu trúc Epic → Feature → User Story.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog theo nguyên tắc DEEP.

## 2. Bước 1: Tìm lỗi theo INVEST

INVEST là bộ tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng User Story, bao gồm:

- I – Independent: Độc lập.

- N – Negotiable: Có thể trao đổi, điều chỉnh.

- V – Valuable: Mang lại giá trị.

- E – Estimable: Có thể ước lượng.

- S – Small: Đủ nhỏ để thực hiện trong một Sprint.

- T – Testable: Có thể kiểm thử.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò khách hàng rõ ràng, chức năng lọc nhà hàng theo loại món có giá trị thực tế, phạm vi tương đối nhỏ và có thể kiểm thử bằng cách chọn loại món rồi kiểm tra kết quả hiển thị. |
| US2 | T – Testable chưa đạt: Các khái niệm “đẹp”, “dễ dùng” và “hài lòng” mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm thử và xác định khi nào Story hoàn thành. |
| US3 | V – Valuable chưa rõ: Story tập trung vào việc sử dụng React và lợi ích cho lập trình viên nhưng chưa làm rõ giá trị cụ thể đối với sản phẩm hoặc người dùng. Công việc kỹ thuật vẫn có thể nằm trong Product Backlog, nhưng cần gắn với mục tiêu và lợi ích rõ ràng. |
| US4 | S – Small chưa đạt: Story chứa nhiều chức năng như xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng, lọc theo khu vực, nhà hàng, xuất Excel và gửi email tự động. Phạm vi quá lớn, gây khó khăn khi ước lượng, phát triển và kiểm thử trong một Sprint. |

## 3. Bước 2: Sửa lỗi User Story

### 3.1. Viết lại US2 với tiêu chí “dễ dùng” đo được

US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món

Là một khách hàng, tôi muốn có giao diện đặt món dễ sử dụng, để có thể hoàn thành việc đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

Tiêu chí chấp nhận:

- Khách hàng có thể chọn món, thêm món vào giỏ hàng và xác nhận đơn hàng trong tối đa 3 phút khi đã biết món cần đặt.

- Các bước chọn món, xem giỏ hàng và xác nhận đơn hàng được hiển thị rõ ràng, dễ nhận biết.

- Hệ thống hiển thị thông báo khi đơn hàng được đặt thành công.

- Các chức năng trên hoạt động đúng theo yêu cầu và không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử.

Giải thích: Story được cải thiện bằng cách chuyển các khái niệm chủ quan thành tiêu chí có thể quan sát và kiểm thử. Mốc 3 phút là tiêu chí đề xuất, cần được Product Owner xác nhận.

### 3.2. Tách US4 thành các User Story nhỏ

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu.

Feature: Báo cáo doanh thu.

User Story 1 – US4.1: Xem báo cáo doanh thu

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và lọc theo khu vực hoặc nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh của FoodNow.

Tiêu chí chấp nhận:

- Admin có thể lựa chọn khoảng thời gian xem báo cáo gồm ngày, tuần hoặc tháng.

- Admin có thể lọc dữ liệu theo khu vực hoặc nhà hàng.

- Hệ thống hiển thị doanh thu tương ứng với các điều kiện lọc đã chọn.

- Hệ thống thông báo rõ ràng khi không có dữ liệu phù hợp.

User Story 2 – US4.2: Xuất và gửi báo cáo doanh thu

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và thiết lập gửi email tự động cho ban giám đốc, để chia sẻ thông tin kinh doanh thuận tiện.

Tiêu chí chấp nhận:

- Admin có thể xuất báo cáo doanh thu ra file Excel.

- Dữ liệu trong file Excel khớp với báo cáo theo điều kiện lọc đã chọn.

- Admin có thể thiết lập địa chỉ email người nhận và lịch gửi báo cáo.

- Hệ thống gửi báo cáo theo lịch đã thiết lập và thông báo khi gửi thất bại.

Cây phân rã Epic → Feature → User Story:

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu
→ Feature: Báo cáo doanh thu
→ US4.1: Xem báo cáo doanh thu
→ US4.2: Xuất và gửi báo cáo doanh thu.

Giải thích: Việc phân rã giúp chia chức năng lớn thành hai phần có mục tiêu rõ ràng: xem và phân tích doanh thu; xuất và chia sẻ báo cáo. US4.2 phụ thuộc vào khả năng tạo dữ liệu báo cáo, vì vậy cần phối hợp với US4.1 khi lập kế hoạch triển khai.

## 4. Bước 3: Sắp xếp Product Backlog theo DEEP

DEEP bao gồm bốn nguyên tắc:

- D – Detailed appropriately: Chi tiết ở mức phù hợp.

- E – Estimated: Được ước lượng.

- E – Emergent: Liên tục được cập nhật, phát triển.

- P – Prioritized: Được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

### 4.1. Thứ tự ưu tiên Product Backlog

| Thứ tự | Mã | User Story | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Lọc nhà hàng theo loại món | Giúp khách hàng tìm nhà hàng phù hợp nhanh chóng, có phạm vi nhỏ và dễ kiểm thử. |
| 2 | US2 | Cải thiện trải nghiệm đặt món | Giúp khách hàng đặt món thuận tiện hơn, góp phần cải thiện trải nghiệm và khả năng hoàn tất đơn hàng. |
| 3 | US4.1 | Xem báo cáo doanh thu | Giúp admin theo dõi doanh thu và đưa ra quyết định kinh doanh. |
| 4 | US4.2 | Xuất và gửi báo cáo doanh thu | Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu kinh doanh, nên triển khai sau khi chức năng báo cáo cơ bản đã sẵn sàng. |

Giải thích: Thứ tự trên được đề xuất dựa trên giá trị mang lại cho khách hàng, mức độ cần thiết và sự phụ thuộc giữa các chức năng. Product Owner cần xác nhận thứ tự cuối cùng dựa trên mục tiêu kinh doanh, phản hồi khách hàng, rủi ro và nguồn lực của nhóm.

### 4.2. Story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

Theo nguyên tắc DEEP, User Story đứng đầu Product Backlog cần được làm rõ hơn các Story ở phía dưới vì có khả năng được lựa chọn triển khai trong Sprint tiếp theo.

Đối với US1, nhóm cần làm rõ các nội dung sau:

1. Làm rõ yêu cầu

- Xác định danh sách loại món được hỗ trợ.

- Xác định cách khách hàng chọn hoặc bỏ chọn loại món.

- Xác định cách hệ thống hiển thị nhà hàng sau khi lọc.

2. Xác định tiêu chí chấp nhận

Ví dụ: Khi khách hàng chọn loại món “Đồ ăn nhanh”, hệ thống chỉ hiển thị các nhà hàng được phân loại có cung cấp loại món tương ứng theo quy tắc đã thống nhất.

3. Kiểm tra INVEST

Đảm bảo Story có giá trị, phạm vi đủ nhỏ, có thể ước lượng và có tiêu chí kiểm thử rõ ràng.

4. Ước lượng công việc

Nhóm phát triển thảo luận và ước lượng độ phức tạp của Story bằng phương pháp phù hợp, chẳng hạn Story Points.

5. Xác định phụ thuộc và rủi ro

Kiểm tra dữ liệu phân loại món, API lấy danh sách nhà hàng và giao diện lọc đã có sẵn hay chưa.

6. Xác nhận Definition of Done

Thống nhất các điều kiện hoàn thành như code được review, kiểm thử đạt yêu cầu, tiêu chí chấp nhận được đáp ứng và không còn lỗi nghiêm trọng.

Kết luận: Trước khi đưa US1 vào Sprint, nhóm cần hoàn thành Backlog Refinement để đảm bảo Story được hiểu thống nhất, có tiêu chí chấp nhận rõ ràng, được ước lượng và có kích thước phù hợp. Sau đó, nhóm lựa chọn Story trong Sprint Planning dựa trên mục tiêu Sprint và năng lực thực tế.

## 5. Kết luận chung

Qua việc rà soát Product Backlog FoodNow, US1 được đánh giá là đạt yêu cầu ban đầu; US2 cần bổ sung tiêu chí kiểm thử đo được; US3 cần làm rõ giá trị mang lại; US4 cần được phân rã thành các Story nhỏ hơn.

Sau khi sửa đổi, Product Backlog có nội dung rõ ràng hơn, dễ ước lượng và kiểm thử hơn. Việc sắp xếp theo DEEP giúp Product Owner ưu tiên các chức năng có giá trị cao, đồng thời hỗ trợ nhóm phát triển chuẩn bị tốt hơn cho Sprint Planning và quá trình phát triển sản phẩm.